ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

Тема: Веб-платформа для організації турнірів та LAN-вечірок з RPG-картками команд

Виконавці: Верещагін Сергій (backend/алгоритми), Герасимов Володимир (frontend/UX)

Календарний графік проходження практики

| № з/п | Назви робіт | Тижні проходження практики |  |  |  | Відмітки про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Аналіз ринку та конкурентів (Challonge, Toornament, Battlefy), виявлення недоліків | + |  |  |  |  |
| 2 | Формування концепції продукту та ключових переваг над аналогами | + |  |  |  |  |
| 3 | Аналіз архітектури аналогів та вибір технологічного стеку | + | + |  |  |  |
| 4 | Аналіз UX аналогів і проєктування структури сторінок застосунку | + | + |  |  |  |
| 5 | Проєктування схеми бази даних (Team, Player, Tournament, Match, Rating) |  | + |  |  |  |
| 6 | Розробка прототипу інтерфейсу (React): навігація та основні сторінки |  | + | + |  |  |
| 7 | Реалізація алгоритму генерації турнірної сітки (посів, «баї», single/double elimination) |  |  | + |  |  |
| 8 | Реалізація форматів матчів (BO1/BO3/BO5) та логіки визначення переможця |  |  | + |  |  |
| 9 | Реалізація поігрової рейтингової системи команд (FACEIT ELO / MMR / звання) |  |  | + |  |  |
| 10 | Розробка backend API (Node.js/Express): турніри, команди, учасники |  | + | + |  |  |
| 11 | Реалізація live-оновлення результатів матчів (WebSocket) |  |  | + | + |  |
| 12 | Розробка генератора RPG-карток команд (статистика, ранги, експорт у PNG) |  |  |  | + |  |
| 13 | Тестування основного функціоналу та виправлення помилок |  |  |  | + |  |
| 14 | Підготовка документації та підсумкового звіту з практики |  |  |  | + |  |

Робочі записи під час практики

Тиждень 1

Аналіз ринку та конкурентів: Проведено дослідження трьох провідних платформ — Challonge, Toornament і Battlefy. Для кожної визначено цільову аудиторію, ключові можливості та недоліки (застарілий інтерфейс, складний онбординг, відсутність персистентного профілю команди й ігрових елементів). Результати зведено в порівняльну таблицю.

Формування концепції продукту: Сформовано концепцію веб-платформи для організації турнірів та LAN-вечірок з автоматичною генерацією сітки та RPG-картками команд. Визначено три ключові переваги над аналогами: простий онбординг, наскрізний профіль команди та шерабельна колекційна картка.

Аналіз архітектури аналогів і вибір стеку: Проаналізовано типову клієнт-серверну архітектуру сервісів цього класу. Обрано та обґрунтовано технологічний стек: React (frontend), Node.js + Express (backend), PostgreSQL (база даних) і WebSocket для оновлень у реальному часі. Розглянуто й відхилено альтернативи (Python/FastAPI, Rust).

Проєктування структури сторінок: На основі UX-аналізу аналогів спроєктовано структуру з шести ключових сторінок (головна, створення турніру, сторінка турніру, команда, профіль, загальний рейтинг) та створено робочий прототип інтерфейсу для перевірки навігації.

Тиждень 2

Проєктування схеми бази даних: Розроблено схему основних сутностей — Team, Player, Tournament, Match та історія рейтингу — з визначенням полів і зв'язків між ними.

Уточнення моделі рейтингу: Уточнено модель рейтингу команди: замість єдиної умовної шкали обрано поігровий підхід — середнє рейтингів гравців у рідній одиниці дисципліни (FACEIT ELO для CS2, MMR для Dota 2, звання для Valorant).

Розробка прототипу інтерфейсу: Реалізовано базову структуру React-застосунку з маршрутизацією та основними сторінками; дані винесено в окремий модуль для подальшої заміни на запити до API.

Початок розробки backend API: Створено каркас серверної частини (Express + Socket.io) з базовими маршрутами для турнірів і команд та допоміжними алгоритмами.

Тиждень 3

Алгоритм генерації турнірної сітки: Реалізовано автоматичну побудову сітки single/double elimination зі стандартним посівом учасників та коректним розподілом «баїв» для непарної кількості команд; переможці автоматично просуваються до наступного раунду аж до фіналу.

Формати матчів BO1/BO3/BO5: Додано вибір формату матчу; введення рахунку обмежено валідними результатами обраного формату (наприклад, 2:0 чи 2:1 для BO3), що виключає некоректні дані та автоматично визначає переможця.

Поігрова рейтингова система: Реалізовано обчислення рейтингу команди як середнього рейтингів гравців у одиниці дисципліни, а також загальний рейтинг команд із фільтром за грою.

Backend API та початок WebSocket: Реалізовано серверні маршрути для створення турнірів і реєстрації команд; розпочато інтеграцію live-оновлення результатів матчів через WebSocket.

Тиждень 4

Live-оновлення результатів: Завершено реалізацію оновлення результатів матчів у реальному часі через WebSocket із синхронізацією стану сітки між клієнтами.

Генератор RPG-карток команд: Розроблено генерацію картки команди зі статистикою, складом і рангом та її експорт у зображення (PNG) для поширення в соцмережах.

Тестування та виправлення помилок: Проведено тестування основного функціоналу на різних сценаріях; виявлено й усунено помилки (зокрема в логіці просування переможців і розподілі «баїв»).

Документація та підсумковий звіт: Підготовлено документацію проєкту (архітектура, використані технології, опис функціоналу) та написано підсумковий звіт з практики.